|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN**  **GIẢI PHÁP KỸ THUẬT SỐ DH**  Số: | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |

*Cần Thơ, ngày 10 tháng 04 năm 2023*

**QUYẾT ĐỊNH DỰ ÁN**

*(V/v thành lập và phân công nhân sự thực hiện dự án)*

**Điều 1: Thông tin dự án:**

1. **Tên dự án:** THANH TOÁN KHÔNG TIỀN MẶT QUA THẺ KHÁM CHỮA BỆNH
2. **Mục đích dự án**

Xây dựng các chức năng tương tác với dữ liệu Viettinbank để thực hiện nạp tiền, thanh toán qua tài khoản ngân hàng, không sử dụng tiền mặt khi thanh toán các khoản chi phí tại bệnh viện.

1. **Các mục tiêu**

* Kết nối được với dữ liệu cần thiết của Viettinbank để đáp ứng được mục tiêu công việc.
* Các chức năng chạy đúng đắn, chính xác và kịp thời.
* Hỗ trợ thống kê báo cáo các giao dịch thanh toán.

1. **Phạm vi của dự án**

* Dự án được phát triển nội bộ công ty theo đơn đặt hàng của khách hàng Bệnh viên Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.
* Đối tác bên thứ 3: Ngân hàng Viettinbank – đơn vị cung cấp các thông số kỹ thuật để kết nối và tương tác dữ liệu.

1. **Phân loại dự án:**

Dự án thuộc loại :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nhóm 1.1 | Nhóm 1.2 | Nhóm 2.1 | Nhóm 2.2 | Nhóm 2.3 |
|  | X |  |  |  |

**Điều 2: Tổ chức - nhân sự**

1. **Ban quản lý – điều hành:**

Trưởng dự án: Ông Nghị Văn Bi.

Thư ký dự án: Nguyễn Thái Phương

1. **Cơ cấu tổ chức và tỷ trọng công việc:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tổ chức công việc** | | **Tỷ trọng**  **công việc(%)** |
| **Nhóm** | **Diễn giải** |
| 1 | Quản lý- điều hành | 20 |
| 2 | Lập trình | 60 |
| 3 | Triển khai | 20 |
| 4 | Hỗ trợ |  |

**Điều 3: Tài chính**

1. **Kinh phí hoạt động:**

Kinh phí từ nguồn kinh phí hoạt động của công ty.

1. **Khen thưởng dự án:**

Theo quy chế thi đua khen thưởng.

**Điều 4: Các móc thời gian:**

* Thời gian bắt đầu: 15/03/2023
* Thời gian kết thúc: 31/05/2023
* Các móc thời gian quan trọng khác:

Ngày 14/04/2023 Hoàn thành lập trình.

Ngày …….. Demo chương trình. => Liên quan tới hệ thống của Viettin nên không thể demo tại công ty được.

Ngày 17/04/2023 Triển khai phần mềm tại đơn vị khách hàng

**Điều 5:** Yêu cầu tài liệu

1. Quyết định của dự án

2. Kế hoạch thực hiện

3. Tài liệu mô tả kỹ thuật

4. Tài liệu HDSD

5. Biên bản nghiệm thu - bàn giao (nếu có)

**Người lập biên bản Giám đốc**

**Nguyễn Thái Phương Nghị Văn Bi**